个人周工作小结模板

个人周工作小结 第 1  周

| 时间 | 2026年8月3日 - 2026年8月7日 |
| --- | --- |
| 姓名 | 师文池 |
| 机构名称 | 星环科技 |
| 项目名称 | AI-Native System 构建与金融实践 |

本周工作回顾

| # | 总结提炼本周完成的工作（按工作要点列出，勿写成每日工作流水账） |
| --- | --- |
|  | 1. 第一周我们搭建了人工流程，每一步都需要人工触发和衔接，整个流程像是一盘散沙，缺乏自动化的串联和状态管理。本周我们将这套体系重构为自动化流水线，核心变化是把原来松散的步骤压缩整合为选股筛选、人工抽查、趋势分析、人工确认、凯利仓位、人工审查持仓、实时监控，回测校验这几个有明确输入输出的阶段。自动阶段之间通过 pipeline.py 编排器自动串联，只在三个关键节点暂停等待人类决策——分别是选股完成后的随机抽查、趋势分析后的买入确认、以及凯利计算后的持仓审查。整个流程只需输入“运行一下main_auto_workflow”即可一键启动，从数据获取到最终持仓方案全部自动化运转，每阶段的结果自动存入 output/ 目录下的对应子文件夹，支持断点续跑和历史追溯。 2. 第一周选股、趋势分析、实时监控三个模块各自维护独立的数据获取逻辑，代码重复、接口不统一、维护成本高。本周我们将所有数据源统一收敛到 data_fetcher.py 作为唯一入口，采用"东方财富负责批量结构化数据、腾讯负责高频实时行情"的双源分工策略。东方财富 API 承担股票列表获取（按成交额排序拉取热门 500 只）、120 日历史 K 线拉取、基本面财务数据（ROE、负债率、毛利率等）查询三类结构化数据，它的优势是接口稳定、字段丰富、支持分页，适合批量查询；腾讯 API 则专注于实时行情获取，包括现价、涨跌幅、PE、PB 等，它的优势是响应快（5 秒超时）、字段紧凑（用 ~ 分隔），可以支持 20 线程并发批量拉取。在容错方面，我们建立了三级降级机制。第一级是 API 层面的容错：东方财富配置了 3 个备份域名，主域名超时后自动切换到备份 1、再到备份 2，每次切换使用指数退避重试 5 次，确保网络抖动不会直接中断流程；第二级是数据池降级：如果所有 API 都失败，系统会自动切换到内置的 59 只硬编码龙头股池，保证选股环节永远不会空跑；第三级是人工介入：如果连降级池都失败，流水线会暂停并提示人工干预。这种层层设防的设计，使得系统在面对不稳定的第三方接口时依然能够稳定运行。 3.HABP 协议设计 ：明确了 AI 和人类在量化投资系统中的决策边界。我们把所有任务分为五类：财务指标计算、因子打分、策略适用性评分、尾部情景构建和风控规则校验。其中财务指标计算和因子打分被定义为刚性任务，因为它们基于确定的公式和程序化计算，AI 可以独立完成，人类只需抽查验证；策略适用性评分和尾部情景构建被定义为柔性任务，因为它们涉及主观研判和创造性推演，必须由人类主导、AI 提供信息支持；风控规则校验则是特殊的刚性任务，AI 自动执行且禁止人类临时豁免，防止系统性风险。基于这个分类框架，我们在流水线中设置了三个人工暂停节点。第一个暂停点在选股筛选完成后，系统会随机抽取一只候选股票展示全部数据供人类抽查，目的是防止筛选系统静默失效——如果抽查发现数据异常，可以回退重跑而不让错误数据污染下游所有环节。第二个暂停点在趋势分析完成后，人类需要从看涨股票列表中确认最终的买入标的，这属于柔性决策，AI 的建议必须经人类确认。第三个暂停点在凯利仓位计算完成后，人类审查凯利的持仓建议，可以手动调整每只股票的金额，但系统会强制重新校验风控规则，确保单票不超过 25%、组合总仓位不超过 80%。这种设计的核心价值在于：把"AI 能不能做"从纯技术判断提升到协议层面，既最大化了自动化效率，又在关键决策点引入了人类智慧来防止 AI 的过度自信和幻觉问题。 4.凯利仓位的优化 ：在参数配置上，我们设置了 kelly_scaling=0.5 （半凯利系数）、 single_max_fraction=0.25 （单票最大仓位 25%）、 portfolio_max_total_pct=0.80 （组合总仓位上限 80%）。这意味着即使凯利公式建议某只股票可以占到 40%，系统也会强制限制在 25% 以内；即使所有股票的凯利建议加起来超过 100%，组合总仓位也不会超过 80%，始终保留至少 20% 的现金应对极端行情。当人类在审查持仓时手动修改金额，系统会自动触发风控校验，任何突破仓位上限的修改都会被拒绝，从制度上杜绝了情绪化操作可能带来的风险。每只股票最终输出的不仅是建议买入金额，还包括胜率、盈亏比、Kelly 值等详细指标，供人类审查时参考。 |

下周工作计划

| # | 总结提炼下周计划进行的工作（按工作要点列出，勿写成每日工作流水账） |
| --- | --- |
|  | 1.进一步升级工作流，实现① 因子/策略研发 → ② 历史回测 → ③ 过拟合检验 → ④ 参数优化 → ⑥ 风控/仓位设计 → ⑦ 模拟盘 → ⑧ 实时监控+预警 ⑨ 绩效归因 + 复盘 → ⑩ 策略迭代。将回测充分融入工作流，让工作流更加科学高效 2.进一步升级数据清洗和预处理模块，拆掉模拟历史+ 基础过滤升级，异常值检测 + 一致性校验，缓存与增量更新，行业分类接入申万标准+ 数据质量评分 3.进一步完善HABP协议，继续增加人工校验环节，把主动权握在自己手中 4.进一步完善量化打分环节，根据回测数据增删量化因子，细化量化因子占比 5.进一步完善凯利公式，目前只采用半凯利公式，其他情况的占比会不会更好 6.搜集学习一些前沿公式和量化算法，融入我们的工作流 7.将工作流升级为可循环可迭代的工作流 |

存在的问题困难及解决思路

| # | 问题困难 | 解决思路 |
| --- | --- | --- |
|  | - API 失败时用模拟数据兜底，污染下游评分与回测 - 行业分类依赖关键词匹配，导致财务指标阈值误判 - 凯利公式输入参数缺乏历史回测支撑，胜率与盈亏比靠经验估计 | 1. 问题描述 ：当东方财富 API 请求失败时，系统会生成 120 日的模拟 K 线返回给下游。这些假数据会被趋势分析模块当作真实行情计算 MA20、RSI、金叉死叉，导致整个评分体系基于"虚构的行情"，回测结果完全不可信。 解决思路 ：短期 ：将降级策略从"生成假数据"改为"返回空列表 + 标记股票为数据不足"，在选股评分阶段直接剔除数据不足 120 日的股票，宁缺毋滥 中期 ：引入第二数据源（新浪 hq.sinajs.cn 或腾讯 web.ifzq.gtimg.cn ）做交叉验证，任一源拿到真实数据即采用，两源都失败才判定为数据不足 2.通过股票名称关键词 + 代码前缀判断行业，找不到就归为"通用"。这种做法会导致两类问题：一是"宁德时代"这种名称不带行业关键词的会被误判；二是统一用绝对 ROE 阈值筛选所有行业，会让银行（高负债天然合理）和半导体（周期底部 ROE 为负但可能是买点）被错误剔除，与硬约束 H1"禁止用统一财务阈值筛选所有行业"相冲突。 解决思路 ：数据源升级 ：东方财富 API 返回的 f100 （申万一级行业代码）和 f102 （申万二级行业代码）字段直接使用，准确率远高于关键词匹配 建立映射表 ：把申万 31 个一级行业、134 个二级行业映射到现有的 6 大类/29 子类体系，既保留原有分类逻辑又提升准确度；行业相对阈值 ：ROE、负债率、毛利率等财务指标从绝对阈值改为行业内分位数（如同行业 ROE 排名前 30% 得满分），从根本上解决行业间财务结构差异问题 3.凯利公式需要 p （胜率）和 b （盈亏比）两个核心参数，但系统目前没有历史回测数据来校准这两个值，只能基于经验给固定值或简单估算。如果胜率被高估 10%，凯利公式计算出的最优仓位会偏差 20% 以上，直接放大风险。 解决思路 ：分阶段回测校准 ：先接入回测模块，对选股策略在过去 2-3 年的表现做滚动回测，统计真实的胜率、盈亏比、最大回撤，作为凯利公式的输入参数行业分层校准 ：不同行业的胜率盈亏比差异大，消费股胜率高盈亏比低、科技股胜率低盈亏比高），按行业分别统计参数，避免一刀切。参数更新 ：每周用最近 60 个交易日的滚动数据更新胜率和盈亏比，让凯利仓位随市场状态自适应调整，而不是用静态参数跑一年 |

心得收获

| # | 心得收获 |
| --- | --- |
|  | 1.人机协同远比纯 AI 更可靠 ：HABP 协议的 3 次暂停节点有效防止了 AI 在选股和仓位决策上的过度自信，刚性任务（财务/因子）AI 主导、柔性任务（策略判断）人机协作的划分在实操中表现最佳 2.容错层是量化系统的生命线 ：东方财富 API 不稳定时降级到硬编码龙头池，保证了系统"永远不空跑"，这是量化系统工程化的关键认知 3.安全边际比精准预测更重要 ：半凯利公式 + 三层仓位上限，比追求最优解的全凯利方案在实际波动中稳健得多 4.团队分工的力量 ：5人小组协作覆盖回测、监控、选股、人机协同设计，模块化开发大幅提升了迭代速度 |

需要的支持

| # | 需要行内外指导老师、其他成员的帮助和支持 |
| --- | --- |
|  | 团队协作支持 ：回测模块涉及历史行情数据量较大，需要团队成员协助数据清洗与历史数据校验工作， 并且团队成员要学习接入 Brinson 行业归因 + Barra 因子归因，实现过拟合检验与风险预算预警 |